|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome criticità** | **Impatto** | **Difficoltà** | **Val.** |
| Piattaforma usabile sul server | 5 - Senza questa funzione, il progetto non funziona | 5 - Difficile | 25 |
| Leggere i file di Log | 5 - Senza questa funzione, il progetto non funziona | 4 - Medio Difficile | 20 |
| Inserire marcatore di posizione file di log | 4 - Senza questa funzionalità si perde una funzionalità del progetto | 5 - Difficile | 20 |
| Predizione situazioni future tramite l’applicazione di algoritmi | 4- Importante per lo stakeholder | 5- Molto difficile | 20 |
| Mandare una mail di notifica in caso di azioni strane | 4 - Importante, serve per sapere quando c’è qualcosa che non va nell’immediato | 4 - Medio Difficile | 16 |
| Creazione della mappa lato client con posizione indirizzi ip | 4 - Importante, serve agli utenti non esperti per capire da dove arrivano i pacchetti | 4 - Medio Difficile | 16 |
| Ricerca testuale in entrambe le direzioni nel file di log | 4 - Senza questa funzionalità si perde una funzionalità del progetto | 4 - Medio Difficile | 16 |
| Applicazioni filtri sul file di log | 4 - Importante | 4 - Medio Difficile | 16 |
| Individuazione traffico malevolo | 4 - Importante | 4 - Medio difficile | 16 |
| Rendere il sito disponibile h24 | 5- Senza questa richiesta, il sito non è contattabile | 3- Medio | 15 |
| Autenticare gli utenti usando il JWT | 3 - Implementazione consigliata per la sicurezza ma non indispensabile | 5 - Difficile | 15 |
| Parsare il file di log in un contesto dove le persone non tecniche capiscano cosa dice il log | 4 - Importante | 3 - Medio | 12 |
| Creare un sistema scalabile per un ulteriore ampliamento | 4 - Importante data la realtà multi cloud | 3 - Medio | 12 |
| Far comunicare il backend con il frontend | 5 - Senza questa funzione, il progetto non funziona | 2 - Medio Facile | 10 |
| Generazione frontend dal backend | 5 - Senza questa funzione, il progetto non funziona | 2 - Medio facile | 10 |
| Creare correttamente le statistiche dei file di Log | 4 - Importante, in questo modo gli utenti non esperti possono capire | 2 - Medio Facile | 8 |
| Esecuzione script per modifica iptables | 4 - Importante | 2 - Medio Facile | 8 |
| Creazione db per salvataggio email password altri campi vari e username di vari utenti che si registrano | 4 - Importante | 2 - Medio Facile | 8 |
| Inserire dei parametri per la creazione di notifiche ad hoc per situazioni critiche | 1 - Data la possibilità di vedere le informazioni “a mano” non è importante | 3 - Medio | 3 |
|  |  |  |  |