**SPRINT RETROSPECTIVE**

Per la prima retrospettiva è usato il metodo base:

**Cosa ha funzionato:**

* Il team risulta coeso e flessibile per affrontare le difficoltà riscontrate
* Il backlog è stato modificato in base ai feedback
* Sono state realizzate le user stories prefissate al meglio possibile ed è stato creato un eseguibile lanciabile da riga di comando per il backend e uno script di avvio per il frontend
* La modalità di programmazione pair programming è stata effettuata quasi interamente
* Ogni membro del gruppo comunicava tempestivamente gli upgrade effettuati
* Riunioni molto vicine per scambiarsi opinioni e feedback

**Cosa poteva essere migliorato:**

* La sicurezza del login (non è stato usato JWT)
* Test migliori e più specifici
* L’integrazione con tool come Sonarqube e Jenkins
* Utilizzo migliore del GIT

**Cosa si può fare per migliorare nel prossimo sprint:**

* Realizzazione test più efficaci e precisi entro la fine del prossimo sprint
* Seria analisi dei tools sopracitati per essere integrati dallo sprint 2 in poi
* L’utilizzo di GIT in una maniera più professionale a partire da adesso
* Documentazione migliore